УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 16.02.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 02.03.2026

# Регламент согласования изменений конструкторской документации

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок оформления, согласования и ввода в действие изменений конструкторской документации (КД) на детали и узлы, изготавливаемые ГК «Родос-Деталь».

1.2. Регламент обязателен для инженеров-технологов, главного технолога, начальников цехов, отдела технического контроля и отдела снабжения.

1.3. Регламент не распространяется на разработку новой КД на изделия, не имеющие ранее выпущенной документации; порядок разработки новой КД устанавливается отдельным документом.

## 2. Термины и сокращения

КД — конструкторская документация.

Извещение об изменении — документ, устанавливающий содержание, основание и срок ввода в действие

изменения КД.

Задел — детали и узлы, изготовленные или закупленные по действующей до изменения документации и

находящиеся на складе или в производстве на момент утверждения извещения.

## 3. Основания для изменения конструкторской документации

3.1. Основанием для изменения КД является: несоответствие, выявленное в процессе производства или при испытаниях, рекламация заказчика, инициатива инженера-технолога или главного технолога, изменение требований заказчика по договору, изменение применяемого материала или комплектующих.

3.2. Пример: по результатам рекламации АО «Редмаш» от 18.06.2026 по детали 45.67.89 (акт о браке АКТ-БРАК-20260623-03, отчёт 8D-2026-01) оформлено извещение об изменении ИЗВ-2026-004.

3.3. Инициатор изменения оформляет служебную записку на имя главного технолога с обоснованием необходимости изменения.

## 4. Порядок оформления извещения

4.1. Извещение об изменении оформляет инженер-технолог, ответственный за деталь или узел, по форме ИЗВ-{год}-{nnn} в порядке возрастания номеров в течение года.

4.2. В извещении указываются: обозначение и наименование детали или узла, содержание изменения, основание изменения, перечень документов, подлежащих изменению (технологическая карта, методика контроля и другие), и предлагаемая дата ввода в действие.

4.3. Извещение оформляется не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации основания по разделу 3.

## 5. Согласование извещения

5.1. Извещение согласуют: начальник цеха, в котором изготавливается деталь, начальник ОТК и, если изменение затрагивает применяемый материал или комплектующие, начальник отдела снабжения.

5.2. Если изменение связано с несоответствием, повлёкшим открытие 8D-отчёта по ОТК-РЕГЛ-004, к извещению прилагается ссылка на номер 8D-отчёта.

5.3. Утверждает извещение главный технолог.

5.4. Срок согласования извещения всеми участниками, указанными в пункте 5.1, не должен превышать пяти рабочих дней с даты передачи извещения на согласование.

5.5. Для извещений, связанных с рекламацией заказчика или остановкой производства, главный технолог вправе сократить срок согласования до одного рабочего дня, письменно уведомив об этом согласующих лиц.

## 6. Действия с заделом и остатками

6.1. Инженер-технолог, оформляющий извещение, указывает в нём решение по заделу: использовать по старой документации до израсходования, доработать по новой документации или списать в брак.

6.2. Решение по заделу принимает главный технолог с учётом заключения начальника ОТК о допустимости дальнейшего использования задела.

6.3. Задел, признанный не подлежащим использованию или доработке, оформляется актом о браке и списывается в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.

6.4. Если изменение связано с применяемым материалом, начальник отдела снабжения проверяет остатки материала у поставщиков и на складе и указывает их в листе согласования извещения.

## 7. Ввод изменения в действие

7.1. Изменение вводится в действие с даты, указанной в утверждённом извещении, но не ранее даты утверждения.

7.2. Инженер-технолог актуализирует технологическую карту и методику контроля, затронутые изменением, не позднее даты введения изменения в действие.

7.3. Начальник цеха информирует операторов и мастеров участка об изменении под подпись в журнале ознакомления не позднее начала первой смены после введения изменения в действие.

7.4. До актуализации технологической карты и ознакомления операторов запуск деталей по изменённой документации запрещается.

## 8. Хранение записей

8.1. Извещения об изменении и листы согласования хранятся у главного технолога не менее пяти лет с даты утверждения.

8.2. Копия действующего извещения прикладывается к технологической карте детали или узла.

## 9. Ответственность

9.1. Ответственность за своевременное оформление извещения несёт инженер-технолог, ответственный за деталь или узел.

9.2. Ответственность за обоснованность решения по заделу несёт главный технолог.

9.3. Ответственность за запуск в производство деталей по неактуализированной документации после введения изменения в действие несёт начальник цеха.