УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 03.08.2026

# Отчёт о простоях оборудования за июль 2026 г.

## 1. Сводка

1.1. Суммарная наработка оборудования за июль 2026 г. составила 6 633 часа, суммарный простой — 156 часов.

1.2. Коэффициент технической готовности (КТГ) по предприятию за июль 2026 г. составил 97,7 %.

1.3. Основной вклад в простой июля внёс аварийный отказ выпрямителя линии цинкования АГ-40 (ИНЦ-2026-05).

## 2. Простои по оборудованию

| Инв. № | Модель | Цех | Простой, ч | Плановый / аварийный | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-1041 | 16К20Ф3 | Цех №1 | 18 | плановый 6 / аварийный 12 | ТО-1 по графику; износ задней бабки, внеплановая регулировка |
| ОС-1198 | DMG MORI CTX 310 ecoline | Цех №1 | 9 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1203 | Haas VF-2 | Цех №1 | 8 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0987 | 6Р13 | Цех №1 | 5 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1250 | Sinumerik 828D / СТЦ-1730 | Цех №1 | 7 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1066 | 3М151 | Цех №2 | 9 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1071 | 3Е711В | Цех №2 | 7 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0812 | СШЗ-6.6/9 | Цех №3 | 14 | плановый | ТО-1 по графику ППР, остывание и разогрев печи |
| ОС-1155 | ВЧГ7-60/0,066 | Цех №3 | 8 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0903 | АГ-40 | Цех №4 | 52 | плановый 6 / аварийный 46 | Аварийная остановка: отказ выпрямителя (ИНЦ-2026-05); плановое ТО-1 |
| ОС-0911 | АГ-25Х | Цех №4 | 8 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1120 | П-6330 | Цех №5 | 5 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1231 | СИ-ГЦ-250 | Цех №5 | 6 | плановый | ТО-1 по графику ППР |

## 3. Крупнейшие простои и их причины

3.1. Наибольший простой в июле — 46 часов на линии цинкования АГ-40 (ОС-0903, цех № 4) в результате аварийной остановки из-за отказа выпрямителя 09.07.2026; разбор инцидента оформлен документом ИНЦ-2026-05, заявка на ремонт — ЗРМ-2026-03.

3.2. Второй по величине простой — 18 часов на станке ОС-1041 (16К20Ф3, цех № 1): помимо планового ТО-1, потребовалась внеплановая регулировка изношенной задней бабки; капитальный ремонт станка запланирован графиком ППР-2026 на более поздний срок.

## 4. Влияние на выполнение сменных заданий

4.1. Аварийный простой линии АГ-40 привёл к переносу сменных заданий цеха № 4 на линии цинкования на 09.07.2026 и частично на 10.07.2026; выпуск деталей, требующих операции цинкования, был восстановлен после приёмки линии из ремонта.

4.2. По остальному оборудованию плановые простои в пределах графика ППР на выполнение сменных заданий существенного влияния не оказали.

## 5. Мероприятия

5.1. Ускорить проведение капитального ремонта станка ОС-1041 (16К20Ф3) в связи с повторяющимися внеплановыми простоями по причине износа задней бабки.

5.2. По итогам разбора ИНЦ-2026-05 включить в технологический регламент линии АГ-40 (ТЕХ-РЕГЛ-001) раздел о контроле нагрева выпрямителя; редакция 2 регламента введена в действие.

5.3. Рассмотреть увеличение неснижаемого запаса запасных частей для выпрямителей линий цеха № 4.