УТВЕРЖДАЮ: Руководитель ИТ

Дата утверждения: 07.08.2026

# Разбор инцидента: переполнение диска сервера 1С в день закрытия месяца

## 1. Событие

1.1. Дата и время: 31.07.2026, 16:40.

1.2. Система: сервер приложений «1С:ERP Управление предприятием», на котором также развёрнута база «1С:Бухгалтерия предприятия».

1.3. Характер: диск сервера, на котором хранятся временные файлы и файлы журналов регистрации 1С, оказался заполнен полностью, из-за чего обе информационные базы (1С:ERP и 1С:Бухгалтерия) прекратили отвечать на запросы пользователей.

## 2. Хронология

2.1. 16:40 — главный бухгалтер и несколько бухгалтеров, формирующие документы закрытия месяца, одновременно теряют связь с 1С:Бухгалтерия; аналогичные жалобы поступают от пользователей 1С:ERP.

2.2. 16:50 — поступает пять заявок в службу поддержки в течение десяти минут; заявкам присвоен наивысший приоритет из-за совпадения по времени с закрытием месяца.

2.3. 17:00 — системный администратор диагностирует полное заполнение системного диска сервера; основной объём занят файлами журнала регистрации, накопившимися за несколько месяцев без очистки.

2.4. 17:15 — вручную удалена часть архивных файлов журнала регистрации старше одного года, освобождено достаточно места для запуска служб.

2.5. 17:35 — обе информационные базы возобновили работу; пользователи предупреждены о необходимости заново открыть сеанс работы.

2.6. 20:10 — главный бухгалтер подтверждает, что закрытие месяца завершено в тот же день без переноса на следующий рабочий день.

## 3. Последствия

3.1. Недоступность 1С:ERP и 1С:Бухгалтерия с 16:40 до 17:35 (3 часа 30 минут) — критичный период, совпавший с закрытием месяца.

3.2. Часть документов, которые пользователи заполняли непосредственно перед сбоем без сохранения, потребовалось ввести повторно; полной потери проведённых документов не было.

3.3. Закрытие месяца завершено в срок, установленный внутренним порядком бухгалтерии, задержки отчётности не произошло.

## 4. Причина

4.1. Непосредственная причина: заполнение системного диска сервера файлами журнала регистрации 1С, для которых не была настроена автоматическая очистка или архивирование.

4.2. Коренная причина: на сервере не был настроен мониторинг свободного места на диске с предупреждением ИТ-службы при достижении порогового значения — заполнение диска не было замечено заранее.

## 5. Что сработало и что не сработало

5.1. Сработало: причина сбоя была определена в течение 20 минут после первых заявок благодаря понятным сообщениям об ошибке в журнале сервера.

5.2. Сработало: освобождение места не потребовало восстановления из резервной копии и не привело к простою дольше нескольких часов.

5.3. Не сработало: отсутствие мониторинга свободного места на диске не позволило устранить проблему заранее, до того как она повлияла на пользователей, — и именно в день, наиболее чувствительный к простою.

## 6. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настроить мониторинг свободного места на дисках серверов 1С с уведомлением ИТ-службы при заполнении свыше 80 % | Системный администратор | 15.08.2026 |
| 2 | Настроить автоматическую еженедельную очистку и архивирование журналов регистрации старше трёх месяцев | Системный администратор | 15.08.2026 |
| 3 | Перенести файлы журналов регистрации на отдельный диск, не влияющий на работу информационных баз при заполнении | Системный администратор | 01.09.2026 |

## 7. Контроль исполнения

7.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в реестр инцидентов ИТ-РЕЕСТР-ИНЦ-2026.

7.2. Повторную проверку выполнения проводит руководитель ИТ не позднее 05.09.2026.