УТВЕРЖДАЮ: Руководитель ИТ

Дата утверждения: 10.01.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 20.01.2026

# Регламент управления изменениями в ИТ-инфраструктуре

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок планирования, согласования и проведения изменений в информационных системах и сетевой инфраструктуре ГК «Родос-Деталь».

1.2. Регламент распространяется на изменения конфигурации, обновление программного обеспечения, изменение интеграций и вывод оборудования информационной инфраструктуры в обслуживание.

1.3. Регламент не распространяется на устранение инцидентов приоритета 1 и 2 по соглашению об уровне обслуживания (ИТ-SLA-2026), при которых действия по восстановлению работоспособности предпринимаются немедленно вне окна изменений.

## 2. Термины и сокращения

Изменение — плановое действие, меняющее конфигурацию, версию или состав информационной системы или сети.

Окно изменений — период времени, в который допускается проведение плановых изменений в критичных системах.

План отката — заранее определённый порядок возврата системы в состояние, предшествовавшее изменению, при неудачном результате изменения.

## 3. Окно изменений

3.1. Плановые изменения в критичных информационных системах (1С:ERP, 1С:Бухгалтерия, ЭДО Диадок, VPN — согласно реестру информационных систем ИТ-РЕЕСТР-СИСТЕМ) проводятся в окно изменений: с 18:00 пятницы до 08:00 субботы либо в иное время с наименьшей нагрузкой на систему, согласованное отдельно.

3.2. Изменения в некритичных системах могут проводиться в рабочее время при условии уведомления затронутого подразделения не позднее чем за 1 рабочий день.

3.3. Проведение изменений в критичных системах вне установленного окна изменений допускается только для устранения инцидента приоритета 1 или 2 либо по отдельному решению руководителя ИТ.

## 4. Запрет изменений в период закрытия месяца

4.1. Проведение плановых изменений в 1С:ERP Управление предприятием и 1С:Бухгалтерия предприятия запрещается в период с 1-го по 5-е число каждого месяца — период, в течение которого график документооборота (ГРАФИК-ДО-2026) устанавливает передачу документов закрытия предыдущего месяца: лимитно-заборных карт, актов о браке и табелей учёта рабочего времени.

4.2. Запрет пункта 4.1 не распространяется на изменения, устраняющие инцидент приоритета 1 или 2, а также на обновления безопасности, установленные во внеплановом порядке по регламенту установки и обновления программного обеспечения (ИТ-РЕГЛ-УСТАНОВКА-ПО, п. 4.2).

4.3. Заявка на изменение 1С:ERP или 1С:Бухгалтерия, поданная на период, указанный в пункте 4.1, переносится на ближайшее окно изменений после 5-го числа, за исключением случаев по пункту 4.2.

## 5. Согласование изменения

5.1. Заявку на изменение подаёт инициатор (владелец системы, интеграции или заявитель через службу поддержки) с указанием цели изменения, затрагиваемой системы и предполагаемого окна изменений.

5.2. Изменение критичной системы согласуется техническим владельцем и, при наличии, бизнес-владельцем системы в соответствии с реестром информационных систем (ИТ-РЕЕСТР-СИСТЕМ) и регламентом ИТ-РЕГЛ-ДОСТУП, разделом 4.

5.3. Изменение, затрагивающее интеграцию между системами, дополнительно согласуется в порядке, установленном регламентом интеграций (ИТ-РЕГЛ-ИНТЕГР, раздел 4).

## 6. План отката

6.1. Заявка на изменение критичной системы обязательно содержит план отката — порядок действий для возврата системы в исходное состояние при неудачном результате изменения.

6.2. План отката проверяется системным администратором на техническую выполнимость до начала изменения; изменение без утверждённого плана отката в критичной системе не проводится.

6.3. Если после проведения изменения обнаружены признаки его неудачного результата, системный администратор незамедлительно выполняет план отката и уведомляет руководителя ИТ.

## 7. Проведение и фиксация изменения

7.1. Изменение проводит системный администратор в пределах согласованного окна изменений.

7.2. По завершении изменения системный администратор проверяет работоспособность затронутой системы и фиксирует результат изменения (успешно, выполнен откат, требуется повторная попытка) в заявке.

7.3. Об окончании изменения, затронувшего работу подразделения, системный администратор уведомляет затронутое подразделение не позднее начала следующего рабочего дня.

## 8. Ответственность

8.1. Ответственность за соблюдение окна изменений и запрета периода закрытия месяца несёт системный администратор.

8.2. Ответственность за согласование изменения со стороны затрагиваемой системы несёт технический владелец или бизнес-владелец этой системы.

8.3. Ответственность за организацию управления изменениями в целом несёт руководитель ИТ.