УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 15.06.2026

Вводится в действие с 23.06.2026

# Извещение об изменении технологической карты на деталь 73.22.32 «Гильза гидроцилиндра ГЦ-100/56»

## 1. Основание изменения

1.1. Предложение технологического отдела об изменении вида заготовки для детали 73.22.32 «Гильза гидроцилиндра ГЦ-100/56» с целью снижения расхода металла и трудоёмкости черновой расточки перед операцией 020 хонингование.

1.2. Замена согласована главным технологом по результатам пробной партии 10 шт., прошедшей полный маршрут обработки с соблюдением норм по внутреннему диаметру и прямолинейности.

## 2. Что изменяется

2.1. Изменяется вид заготовки на операции 015 токарная.

| Пункт | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Заготовка | поковка ø125 | труба ø120×12 |

## 3. Документы, в которые вносится изменение

3.1. ТК-73.22.32, ред. 1, раздел 1 «Общие сведения» и раздел 2, операция 015 токарная.

## 4. Указания по заделу и незавершённому производству

4.1. Заготовки из поковки ø125, имеющиеся в заделе цеха №1, дорабатываются по действовавшему до извещения маршруту без изменений.

4.2. Новые партии запускаются в производство только из трубной заготовки ø120×12 после подтверждения поставки отделом снабжения.

4.3. Мастер участка проверяет отсутствие смешения заготовок двух видов в одной технологической таре до полного расходования остатка поковок.

## 5. Указания по остаткам на складе и у заказчика

5.1. Пункт не применяется: изменение вида заготовки не влияет на параметры готовой детали на складе.

## 6. Срок внедрения и ответственные роли

6.1. Извещение вводится в действие с 23.06.2026.

6.2. Ответственный за обеспечение цеха новой заготовкой — начальник отдела снабжения. Ответственный за корректировку ТК-73.22.32 — главный технолог.

6.3. Начальник цеха №1 еженедельно до полного перехода на новую заготовку докладывает главному технологу об остатке заготовок из поковки на складе.